- 附件

- 2021年重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加强散乱污企业 整治 | 全面排查不符合产业政策和规划布局、违法违规生产经营、污染物不能达标排放的工业企业，采取“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”等措施，实施分类整治。 | 柳东生态环境局、工信局 | 战略和经济发展局、 市自然资源和规划局柳东分局 | 全年 |
| - 2 | 集中治理工业集聚区水污染 | 加强工业集聚区配套或依托的污水集中处理设施管理和配套管网建设。做好依托城镇污水厂的园区内工业废水预处理后的水质监控，以满足进水水质要求；工业集聚区污水处理设施稳定运行、污染物稳定达标排放；园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统，并与生态环境主管部门联网。 | 柳东生态环境局 | 柳东建设局、规建处、科技和大数据发展局、工信局等 | 全年 |
| - 3 |  | 按要求对现场监控设施运行情况进行监督检查，并在网站公开检查情况。 | 柳东生态环境局 | 柳东建设局、规建处、工信局、科技和大数据发展局、东城集团等 | 全年 |
| - 4 | 加快城镇污水处理设施建设与改造 | 加强城市生活污水集中处理能力建设，城市生活污水收集处理率总体达标。 | 柳东建设局 | 规建处、战略和经济发展局、柳东生态环境局等 | 年底前 |
| - 5 |  | 推进镇级污水收集处理设施建设工作。 | 柳东建设局 | 规建处、战略和经济发展局、柳东生态环境局，雒容镇、洛埠镇人民政府等 | 年底前 |
| - 6 | 全面加强配套管网建设 | 完善建成区配套污水管网，提升生活污水处理厂进水BOD浓度。 | 柳东建设局 | 战略和经济发展局、规建处、柳东生态环境局，雒容镇、洛埠镇人民政府等 | 年底前 |
| - 7 | 推进污泥处理处置 | 配合市级单位推进城镇污水处理设施污泥按照相关规定进行无害化处理处置工作。 | 柳东建设局 | 柳东生态环境局，雒容镇、洛埠镇人民政府 | 全年 |
| - 8 | 防治畜禽养殖污染 | 加强畜禽养殖监督管理，推行生态养殖，有序指导生猪养殖布局优化和方式转变。深入推进畜禽粪污资源化利用，指导大型规模养殖场建立粪肥还田计划和粪肥施用台账；加大对地表水质量未达标支流流域生猪养殖污染排查治理力度；继续推进畜禽规模养殖场生态认证。 | 社会事务局、柳东生态环境局 | 雒容镇、洛埠镇人民政府 | 全年 |
| - 9 | 加快农村环境综合整治 | 开展农村生活污水和农村黑臭水体治理。清理农村生活垃圾，健全农村生活垃圾处理体系，有条件的地方基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，村庄内垃圾不乱堆乱放。 | 柳东生态环境局、市执法局柳东分局 | 社会事务局，雒容镇、洛埠镇人民政府 | 年底前 |
| - 10 | 增强港口码头污染防治能力 | 提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置。 | 市交通执法支队柳东大队 | 柳东生态环境局 | 全年 |
| - 11 | 防范环境风险 | 加强跨区域交流与协作，开展跨县区流域上下游突发水污染事件联防联控工作。 | 柳东生态环境局 | 应急管理局 | 全年 |
| - 12 | 严格项目准入环境 | 严格环境准入。禁止建设新增相应不达标污染物指标排放量的项目，加快调整发展规划和产业结构。 | 行政审批局 | 柳东生态环境局、战略和经济发展局、工信局 | 全年 |
| - 13 | 推进循环发展 | 组织筛选具有经济效益的节水治污技术和示范项目，并重点支持和推动。 | 科技和大数据发展局 | 战略和经济发展局、工信局、社会事务局等 | 全年 |
| - 14 |  | 严格化工、制浆造纸等建设项目水资源论证，具备再生水使用条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。 | 行政审批局 | 社会事务局 | 全年 |
| - 15 | 控制用水总量 | 按市级要求实施最严格的水资源管理。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局、工信局、柳东建设局 | 年底前 |
| - 16 | 提高用水效率 | 抓好工业节水。执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，制定实施高耗水工艺和装备淘汰工作方案。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。 | 工信局 | 战略和经济发展局、社会事务局 | 全年 |
| - 17 |  | 加强对企业执行用水定额情况的监管，特别是日取水量在1万立方米以上的取用水重点监控企业。 | 社会事务局 | 工信局、战略和经济发展局、柳东建设局等 | 全年 |
| - 18 |  | 对公共供水管网进行更新改造，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。 | 规建处 | 战略和经济发展局、社会事务局等 | 年底前 |
| - 19 |  | 对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，按年度统计用水情况。 | 社会事务局 |  | 全年 |
| - 20 |  | 禁止生产不符合节水标准的产品、设备，强化使用水表的依法检定。 | 市市场监管局柳东分局 | 战略和经济发展局、工信局、社会事务局等 | 全年 |
| - 21 |  | 限期淘汰建成区公共建筑中不符合节水标准的生活用水器具。 | 柳东建设局 | 战略和经济发展局、社会事务局、市市场监管局柳东分局等 | 全年 |
| - 22 |  | 按要求完成2021年度农田有效灌溉面积。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局 | 年底前 |
| - 23 |  | 加大农业节水力度，提高农业灌溉水利用系数、农田灌溉水有效利用系数。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局 | 年底前 |
| - 24 | 加强入河排污口 监管 | 加强入河排污口监管。加强对规模以上、安装在线监测设备的入河排污口监管，对排放超标的排污口进行整治。积极开展入河排污口“查、测、溯、治”工作，建立入河排污口名录，制定整治实施方案。 | 柳东生态环境局 | 工信局、柳东建设局、社会事务局等 | 年底前 |
| - 25 | 加强水功能区管理 | 加强水功能区管理，建立水功能区监测与考核机制。 | 柳东生态环境局 | 社会事务局 | 年底前 |
| - 26 | 加强水生态保护 | 开展水生态监测。积极开展重点湖库和重点流域水生态健康、水生生物多样性等调查评估。 | 社会事务局、柳东生态环境局 |  | 全年 |
| - 27 |  | 加强水利工程调度，落实《关于印发广西生态流量保障工作方案及自治区级生态流量保障重点河湖名录（第一批）的通知》要求，贯彻实施柳江、洛清江生态流量保障实施方案，保障重点河湖生态流量。 | 社会事务局 | 规建处、柳东生态环境局 | 全年 |
| - 28 | 保障饮用水水源 安全 | 定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源（柳东生态环境局牵头）、供水厂出水（规建处牵头）和用户水龙头水质（社会事务局牵头）等饮水安全状况，每季度第一个月20日前向社会公开上一季度饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质状况。 | 柳东生态环境局、规建处、社会事务局 | 雒容镇、洛埠镇人民政府 | 全年 |
| - 29 |  | 对辖区内的生活饮用水（包括市政供水和二次供水）末梢水设立监测点进行水质卫生监测。 | 疾控中心 |  | 全年 |
| - 30 |  | 按照《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》，巩固集中式饮用水水源地规范化建设成果，稳步推进农村饮用水水源地环境问题排查整治，加强农村饮用水水源保护。 | 柳东生态环境局 | 社会事务局、战略和经济发展局、柳东建设局，雒容镇、洛埠镇人民政府 | 全年 |
| - 31 |  | 建立健全农村饮水安全水质检测体系，加强农村饮用水水源保护和水质检测。 | 社会事务局、柳东生态环境局、雒容镇人民政府 | 战略和经济发展局、柳东建设局等 | 全年 |
| - 32 |  | 防治地下水污染，加强地下水型饮用水水源地规范化建设，保障饮水安全。 | 柳东生态环境局 | 市自然资源和规划局柳东分局、柳东建设局、社会事务局等 | 全年 |
| - 33 | 整治城市黑臭水体 | 加强城市黑臭水体排查、整治，贯彻实施《广西城市黑臭水体治理攻坚实施方案》，防止黑臭反弹，确保长制久清。 | 柳东建设局 | 柳东生态环境局、社会事务局 | 全年 |
| - 34 | 强化地方政府水环境保护责任 | 确定2021年辖区内流域、区域、行业的重点任务和年度目标。不断完善措施，加大资金投入，统筹城乡水污染治理，强化监管，确保各项任务全面完成，并将年度计划抄送生态环境局备案。 | 柳东生态环境局 | 新区生态环境保护委员会成员单位 | 柳州市公布工作计划后45个工作日内 |
| - 35 | 加强部门协调联动 | 不定期召开水污染防治工作会议或专题会议，研究解决重大问题。各相关单位要按照职责分工，切实做好水污染防治相关工作。 | 柳东生态环境局 | 新区生态环境保护委员会成员单位 | 全年 |
| - 36 | 落实排污单位主体责任 | 各类排污单位加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
| - 37 | 依法公开环境信息 | 做好水环境质量状况公布；国家及自治区确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 柳东生态环境局 | 战略和经济发展局、工信局等 | 全年 |
| - 38 | 加强社会监督 | 公开曝光环境违法典型案件。健全举报制度，推进环境信访信息公开，支持环保社会组织有序参与环境保护，支持环境公益诉讼。 | 柳东生态环境局 | 雒容镇、洛埠镇人民政府 | 全年 |
| - 39 | 构建全民行动格局 | 加强宣传教育，树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。 | 柳东生态环境局、社会事务局 | 新区生态环境保护委员会成员单位 | 全年 |
| - 40 | 组织保障 | 加强统一指导、协调和监督，及时向上级单位报告工作进展。 | 柳东生态环境局、规建处 | 本计划中所有牵头（部门）单位 | 全年 |
| - 41 | 建立重点工作管理台帐 | 建立工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、船舶港口污染防治、水环境风险防控、经济结构转型升级、水资源节约、重点流域污染防治、水生态环境保护等重点工作台帐，准确、完整记录各项任务及其重点工程项目的进展情况。 | 本计划中所有牵头部门（单位） | 本计划中所有配合部门（单位） | 年底前 |
| - 42 | 报送水污染防治工作信息 | 按上级要求报送水污染防治工作进展情况； 12月20日前报全年工作总结。 | 本计划中所有牵头部门（单位） |  | 年底前 |