- 附件1

- 2022年重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门 （单位） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巩固深化水污染治理 |  |  |  |  |  |
| （一）工业污染防治 |  |  |  |  |  |
|  | 加强散乱污企业 整治 | 全面排查不符合产业政策和规划布局、违法违规生产经营、污染物不能达标排放的工业企业，采取“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”等措施，实施分类整治。 | 柳东生态环境局、工信局 | 战略和经济发展局、市自然资源和规划局柳东分局 | 全年 |
|  | 集中治理工业集聚区水污染 | 已建成工业集聚区集中式污水处理设施确保稳定运行、出水达标排放。 | 柳东生态环境局 | 规建处、柳东建设局、工信局等 | 全年 |
|  |  | 2022年6月底前，依托城镇污水处理厂的工业集聚区对排水进入市政污水管网的工业企业进行全面排查评估（依托城镇污水处理厂的工业集聚区名单见附件2）。 | 柳东生态环境局、柳东建设局 | 工信局 | 2022年6月底前 |
|  |  | 加强工业集聚区污水处理设施建设运行监管，开展对工业集聚区污水处理设施监控系统运行情况的现场检查，监督检查重点排污单位安装使用自动监测设备并与生态环境部门联网的情况。 | 柳东生态环境局 | 工信局 | 全年 |
| （二）城镇生活污染防治 |  |  |  |  |  |
|  | 加快城镇污水处理设施建设与改造 | 进一步提高污水收集率。到2022年底前，建成区平均污水处理率力争达到95%以上。 | 规建处（项目中心）、柳东建设局 | 战略和经济发展局、柳东生态环境局、教育局、科技和大数据发展局、工信局、市自然资源和规划局柳东分局、社会事务局、商贸文化旅游局、市市场监管局柳东分局等 | 2022年年底前 |
|  | 全面加强配套管网建设 | 持续开展镇级污水处理设施配套管网建设，优先补齐镇区污水管网空白。开展新区建成区生活污水管网排查检测，查清污水管网覆盖现状、功能状况、错接混接漏接等基本情况及排水户接入情况，推进建成区范围内生活污水管网错接混接漏接改造、老旧管网更新、破损修复、清淤疏浚等工程。 | 柳东建设局、规建处（项目中心） | 战略和经济发展局、柳东生态环境局，雒容镇人民政府、洛埠镇人民政府等 | 2022年年底前 |
| （三）农业农村污染防治 |  |  |  |  |  |
|  | 农业面源污染治理 | 实施化肥农药减量增效行动，大力推进测土配方施肥，推广应用机械施肥、种肥同播、水肥一体化等措施，提高肥料利用效率，积极推广缓释肥料、水溶肥料、微生物肥料等新型肥料，拓宽畜禽粪肥、秸秆和种植绿肥的还田渠道，在更大范围推进有机肥替代化肥，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染；推进科学用药，推广应用高效低风险农药，指导生产者按照农业农村部关于禁限用农药的规定使用农药，推广新型高效植保机械，推进精准施药，提高农药利用效率，推行统防统治与绿色防控融合，提高防控组织化程度和科学化水平。到2022年，新区主要农作物化肥利用率达到上级要求，主要农作物绿色防控覆盖率比上年提高。 | 社会事务局、柳东生态环境局 |  | 2022年年底前 |
|  |  | 推进95%以上畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用计划，95%畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用台账；2022年，新区畜禽粪污综合利用率达到80%以上。 | 社会事务局、柳东生态环境局 |  | 2022年年底前 |
|  |  | 规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，在水产养殖主产区推进养殖尾水治理，积极推广工程化循环水、大水面生态增养殖、稻渔综合种养等多种生态健康养殖模式，实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排，开展水产养殖尾水排放标准制定前期工作。 | 社会事务局 | 柳东生态环境局 | 全年 |
|  | 加快农村环境综合治理 | 做好农村改厕与农村生活污水治理衔接，推进农村生活污水治理和农村生活垃圾治理，改善人居环境。 | 社会事务局、柳东生态环境局、柳东建设局等 |  | 2022年年底前 |
| （四）港口污染防治 |  |  |  |  |  |
|  | 增强港口码头污染防治能力 | 提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置，开展港口、码头排污口的排查整治工作。 | 市交通执法支队柳东大队 | 柳东生态环境局 | 全年 |
| （五）入河排污口和水功能区管理 |  |  |  |  |  |
|  | 深化入河排污口监督管理 | 加强入河排污口监管。配合市级对规模以上、未安装在线监测设备的入河排污口上、下半年各开展一次监督性监测，对排放超标的排污口进行整治。2022年6月底前完成新区建成区排污口排查工作，建立入河（湖）排污口名录。 | 柳东生态环境局 | 工信局、市自然资源和规划局柳东分局柳东分局、市交通执法支队柳东大队、柳东建设局、社会事务局等 | 6月底前 |
|  | 加强水功能区管理 | 加强水功能区管理，配合市级开展市级水功能区水质监测。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
| 二、深入推进水生态保护 |  |  |  |  |  |
|  | 保障饮用水水源 安全 | 配合市级定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源地。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
|  |  | 加强饮用水水源地规范化建设，强化风险防控，提高调控应急处置能力。加快推进千人以上饮用水水源地规范化建设和环境问题排查及整治。 | 柳东生态环境局 | 社会事务局 | 全年 |
|  |  | 配合市级开展集中式饮用水水源地基础信息调查和环境状况的评估，定期评估区域流域水源地管理状况。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
|  |  | 防治地下水污染，加强地下水型饮用水水源地规范化建设，保障饮水安全。 | 柳东生态环境局 | 市自然资源和规划局柳东分局、柳东建设局、社会事务局等 | 全年 |
|  | 加强重点河湖水生态保护 | 按要求落实《柳州市柳江流域生态环境保护条例》分工方案，重点防控洛清江水环境风险，配合市级推进柳州市排污口规范化建设项目。 | 柳东生态环境局 | 社会事务局 | 全年 |
| 三、严格落实水资源管理 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用水总量 | 按市级要求实行最严格水资源管理制度。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局、工信局、规建处等 | 2022年年底前 |
|  | 强化用水定额管理 | 强化用水定额管理，严格执行用水定额标准，开展节水评价、用水定额管理、取水许可审批、用水计划、水资源费收取、节约用水监督检查。对纳入取水许可管理的单位和用水大户实行计划用水管理。 | 社会事务局 | 行政审批局 | 全年 |
|  | 提高用水效率 | 抓好工业节水。工业企业生产、进口、销售的有强制性用水效率标准的用水产品、设备必须符合相应的强制性用水效率标准。建立工业企业节水管理制度，采用先进技术、工艺和设备，采用循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，降低用水消耗,提高水的重复利用率。 | 工信局 | 社会事务局、战略和经济发展局、规建处等 | 全年 |
|  |  | 加大农业节水力度，到2022年底，新区节水灌溉面积和农田灌溉水有效利用系数达到达到上级指标要求。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局 | 2022年年底前 |
|  |  | 按上级要求开展万元工业增加值用水量指标等用水效率评估。 | 社会事务局 | 战略和经济发展局、工信局、规建处、社会事务局、柳东生态环境局、市市场监管局柳东分局等 | 2022年年底前 |
|  | 促进再生水循环利用 | 加强工业水再生利用，大力推动企业开展节水改造和水效对标，推进企业内部工业用水循环利用。 | 工信局 | 战略和经济发展局 | 全年 |
|  |  | 严格建设项目水资源论证，具备再生水使用条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。 | 社会事务局 | 行政审批局 | 全年 |
|  |  | 推进农村生活水资源化利用。 | 柳东生态环境局 | 雒容镇人民政府、洛埠镇人民政府 | 全年 |
|  |  | 配合市级开展污水“近零排放”科技创新试点工程，鼓励研发低成本、高性能、高适用的工业废水处理集成技术和装备，组织筛选具有经济效益的节水治污技术和示范项目，并重点支持和推动。 | 科技和大数据发展局 | 战略和经济发展局、工信局、社会事务局等 | 全年 |
|  |  | 积极配合市级推进节水型城市创建，开展城市节水相关基础设施改造工作。 | 规建处（项目中心） | 战略和经济发展局、工信局、柳东生态环境局、社会事务局等 | 全年 |
| 四、切实强化水环境风险防控 |  |  |  |  |  |
|  | 防范水污染风险 | 涉水企业事业单位要完善突发环境事件应急预案，按照突发环境事件应急预案储备应急物资，定期开展应急演练，做好应急准备，防范水污染风险。 | 柳东生态环境局 | 社会事务局 | 全年 |
|  |  | 配合市级开展涉危险废物涉重金属企业重点领域环境风险调查评估。 | 柳东生态环境局 | 应急管理局、工信局、社会事务局、市交通执法支队柳东大队、市自然资源和规划局柳东分局等 | 全年 |
|  |  | 强化涉重金属项目环境审批和监管，开展环境风险隐患大排查大整治专项行动。 | 柳东生态环境局、行政审批局 | 应急管理局、工信局等 | 全年 |
| 五、加强组织实施 |  |  |  |  |  |
| （一）任务分工 |  |  |  |  |  |
|  | 加强部门协调联动 | 不定期召开水污染防治工作会议或专题会议，研究解决重大问题。各相关单位要按照职责分工，切实做好水污染防治相关工作。 | 柳东生态环境局 | 规建处、战略和经济发展局、工信局、科技和大数据发展局、财政局、市自然资源和规划局柳东分局、柳东建设局、社会事务局，雒容镇人民政府、洛埠镇人民政府等 | 全年 |
|  | 落实排污单位主体责任 | 各类排污单位加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
|  | 依法公开环境信息 | 国家及自治区确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 柳东生态环境局 | 战略和经济发展局、工信局、商贸文化旅游局等 | 全年 |
|  | 加强社会监督 | 公开曝光环境违法典型案件。健全举报制度，推进环境信访信息公开，支持环保社会组织有序参与环境保护，支持环境公益诉讼。 | 柳东生态环境局 |  | 全年 |
|  | 构建全民行动格局 | 加强宣传教育，树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。 | 柳东生态环境局、社会事务局 | 教育局、柳东建设局，雒容镇人民政府、洛埠镇人民政府等 | 全年 |
| （二）保障机制 |  |  |  |  |  |
|  | 组织保障 | 加强统一指导、协调和监督，及时向市生态环境局报告工作进展。 | 柳东生态环境局 | 本计划中所有牵头单位 | 全年 |
| （三）管理机制落实 |  |  |  |  |  |
|  | 建立重点工作管理台帐 | 建立工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、船舶港口污染防治、水环境风险防控、经济结构转型升级、水资源节约、重点流域污染防治、水生态环境保护等重点工作台帐，准确、完整记录各项任务及其重点工程项目的进展情况。 | 本计划中所有牵头单位 | 本计划中所有配合单位 | 2022年年底前 |
|  | 报送水污染防治工作信息 | 按上级要求报送水污染防治工作进展情况；2022年12月15日前报送水污染防治全年工作总结至柳东新区生态环境局。 | 本计划中所有单位 |  | 2022年年底前 |

- 附件2

- 依托城镇污水处理厂的工业集聚区名单

| 所在市 | 县区 | 工业集聚区名称 | 污水集中处理 设施名称 | 处理规模 （万吨/日） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳州市 | 柳东新区 | 柳州高新技术产业开发区 | 柳东新区官塘片区污水处理厂 | 4 | 一级A |